HEVI

各项达到 10/10 的完整架构升级方案

Agentic Video Production OS · Target Architecture & Execution Blueprint

核心目标：从“功能丰富的视频生成平台”收敛为“可持久、可恢复、可扩展、可验证、可自修复的 AI-native Film Production Runtime”。10/10 不是功能数量，而是每个导演决策都能完成 decision → constraint → execution → evidence 闭环。

版本：v1.0
基线日期：2026-08-24
适用范围：soffy88/hevi 主分支及其 production/director/task/runtime 体系

文档性质：架构 RFC + 迁移计划 + 验收规范

# 目录

1. 执行摘要与 10/10 定义

2. 当前架构基线与关键问题

3. 目标总架构：Hevi Production Graph

4. 12 项 10/10 评分维度与完整方案

5. Canonical Production Data Model

6. 分布式 Runtime：API / Scheduler / Worker / Lease

7. Constraint Graph 与 Constraint Coverage

8. Provider Policy Engine

9. Verdict / QA / Autonomous Repair

10. Artifact Provenance 与可复现性

11. Cost / Budget / Scheduling

12. Observability、SLO 与运维

13. 安全、权限与供应链

14. 测试、CI/CD 与发布门

15. 目标部署拓扑

16. 迁移路线图与迭代批次

17. Repo 级改造清单

18. 10/10 最终验收矩阵

附录 A. 建议表结构与事件契约

附录 B. ADR / RFC 清单

附录 C. 审计依据与基线文件

# 1. 执行摘要与 10/10 定义

本方案的核心判断：Hevi 已经拥有大量正确的“部件”，尤其是 Director 前期语义、Provider Registry、预算熔断、Verdict/Scorecard、CI 门禁和统一 ProductionRequest；当前主要问题不是能力不足，而是运行时和状态层没有完全收敛。继续增加模型、workflow 或独立状态管理器会增加架构熵。

战略转向：下一阶段从“继续扩功能”切换为“状态收敛 → Runtime 分离 → 约束闭环 → 动态路由 → 自动修复 → 数据飞轮”。

## 1.1 “10/10”不是主观满分，而是可验证门槛

| 维度 | 10/10 必须满足 |
| --- | --- |
| 产品/护城河 | 核心价值来自 Production Semantics、Constraint Enforcement、Evidence Loop，而非 Provider 数量。 |
| 架构 | 存在单一 canonical state、单一 production entry、明确 bounded context，禁止重复生命周期。 |
| Agentic Orchestration | Plan/Execute/Observe/Diagnose/Repair 可恢复、可追踪、可限额，且每步有确定性 contract。 |
| Director Intelligence | Concept→Screenplay→Design→SceneStage→ShotPlan 全部结构化、版本化、可锁定、可回滚。 |
| 视频生成抽象 | Provider 能力、价格、健康、配额、质量历史统一进入 Policy Engine；业务代码无环境硬编码。 |
| 连续性 | 身份、服装、场景、道具、视线、动作、镜头连续性均成为显式 constraint，并有消费与验证证据。 |
| State/Memory | 所有权威状态持久化；服务重启/多实例/跨节点迁移不丢状态，local cache 不成为 truth。 |
| Verdict/QA | 质量门按 profile fail-open/fail-closed；失败有 taxonomy、repair plan、重试预算和收敛判断。 |
| Cost/Scheduling | Production/Stage/Attempt 多层预算 envelope；调度能基于成本、SLO、GPU/Provider 资源做选择。 |
| Reliability/Observability | worker lease/heartbeat、事件总线、trace、metrics、SLO、DLQ、幂等、灾难恢复齐全。 |
| Test/Engineering | 架构不变量有 CI；契约/迁移/故障注入/回放/E2E/负载测试覆盖，安全扫描阻断高危。 |
| SaaS Production | 多租户隔离、权限、审计、对象存储、幂等 API、滚动升级、安全恢复、容量规划可运行。 |

## 1.2 目标北极星

User / Agent / Adapter
        │
        ▼
Canonical Production API
        │
        ▼
Production Graph (PostgreSQL Truth)
        │
        ├── Director Revisions
        ├── Asset Graph
        ├── Constraint Graph
        ├── Execution Plan DAG
        ├── Attempts
        ├── Artifacts
        └── Evaluations
        │
        ▼
Scheduler / Policy Engine
        │
        ▼
Worker Pool ── Provider Gateway ── Models / Local GPU / Cloud
        │
        ▼
Evidence + Verdict + Repair Controller
        │
        └──────────────► new Attempt / new Revision

# 2. 当前架构基线与关键问题

## 2.1 已经正确的基础

Director Pipeline 已形成 Concept → Screenplay → DesignList → SceneStage → ShotList → Produce 的强制锁定链，并支持上游回退导致下游失效。

pipeline_schemas 已包含 speaker/target、blocking、eyeline、emotional state、body、facial physiology、camera curve 等可成长为影视 Production IR 的语义。

hevi.production 已出现 contracts/capabilities/execution/artifacts/adapters，说明统一生产边界已经启动。

TaskRepository 使用 PostgreSQL，队列 claim 使用 FOR UPDATE SKIP LOCKED，具备并发领取基础。

Cost 模块已有单任务、累计、用户 credit、日预算、季预算多个层级。

Verdict 体系已有 Scorecard、Aesthetic Canon、Failure Registry、Delivery Gate、Replay Trace、Convergence。

CI 已有 uv lock、Ruff、strict mypy、架构合规脚本、pytest 80% 覆盖率门槛、前端 typecheck/test/build。

## 2.2 当前阻止 10/10 的 P0 问题

| 问题 | 当前表现 | 风险 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作品级状态未持久化 | Director `_WORKS` 进程内字典 | 多 worker 404、重启丢失、不可横向扩展 | PostgreSQL Production/Revision Truth |
| 多套任务真相源 | PostgreSQL video_tasks + SQLite TaskRun + `_WORKS` + filesystem 状态 | 状态漂移、恢复逻辑冲突、维护成本指数增长 | 一个 canonical state，其他只做 projection/cache |
| API/Worker 生命周期耦合 | FastAPI lifespan 启动 QueueWorker 与 BalanceProber；Docker 又 workers=4 | 一个容器内多执行器，多实例更危险 | API/Scheduler/Worker 独立部署 |
| Zombie 恢复无租约 | 启动时把 running/claimed 直接视为 zombie | 滚动升级误杀正常任务、错误退款 | lease + heartbeat + attempt ownership |
| WebSocket 进程级单例 | 连接列表只存在当前 Python 进程 | 多 worker 状态推送不完整 | Event Bus + WS Gateway |
| Provider 策略硬编码现场事实 | 余额/GPU/账户状态写入 fallback Python | 不可迁移、策略发布需改代码 | 动态 Capability/Health/Cost/Quality Policy |
| 质量门 fail-open 过多 | 部分检查异常/无锚直接通过 | 高质量 profile 也可能带病交付 | Profile-specific GatePolicy |
| Artifact 仍双轨 | result_video_path 与 ArtifactManifest 并存 | 追溯不完整、跨存储困难 | 统一 Artifact Store + Provenance |

# 3. 目标总架构：Hevi Production Graph

Hevi 的统一抽象不应该是“某一种视频任务”，而应该是 Production。Production 是用户要交付的一件作品；Revision 是导演决策版本；ExecutionPlan 是可执行 DAG；Attempt 是一次真实执行；Artifact 是产物；Evaluation 是证据；Constraint 是导演意图如何约束生成。

## 3.1 Canonical Domain

Production
├── ProductionRevision
│   ├── ConceptRevision
│   ├── ScreenplayRevision
│   ├── DesignRevision
│   ├── SceneStageRevision
│   └── ShotPlanRevision
├── AssetGraph
│   ├── Character / Wardrobe / Voice
│   ├── Scene / Prop / Style
│   └── AssetRevision
├── ConstraintGraph
│   ├── identity / style / wardrobe
│   ├── spatial / eyeline / blocking
│   ├── performance / camera / timing
│   └── continuity / safety / delivery
├── ExecutionPlan (DAG)
├── Task / Stage / Attempt
├── Artifact / ArtifactRelation
├── Evaluation / Violation / Evidence
└── RepairPlan / DecisionTrail

## 3.2 四层职责边界

| 层 | 负责 | 禁止负责 |
| --- | --- | --- |
| L1 Product/API | 用户意图、审批、权限、视图、adapter | 直接调用具体模型、保存进程级生产 truth |
| L2 Orchestration | Production Graph、状态机、预算、Policy、DAG、repair | 承载模型 SDK 特殊参数 |
| L3 Execution | 标准 operation、worker、provider gateway、artifact emit | 拥有产品/用户/计费最终状态 |
| L4 Model/Infra | 云 API、本地 GPU、TTS/VLM/Video Provider、对象存储 | 理解业务 workflow |

## 3.3 单一真相规则

PostgreSQL：Production/Revision/Plan/Attempt/Constraint/Evaluation/Artifact 的权威状态。

Object Storage（S3/MinIO）：二进制 artifact 的权威存储；DB 只存 URI、hash、metadata。

Redis/NATS：瞬时事件、锁、rate limit、presence；不可成为不可恢复的业务 truth。

SQLite：仅 Local Mode projection，可选；不得与 SaaS PostgreSQL 形成双写真相。

Filesystem workspace：worker 临时 scratch/cache；任何可交付产物必须 commit 到 Artifact Store。

进程内 dict：只允许缓存和连接对象，不允许承载作品状态。

# 4. 12 项 10/10 评分维度与完整方案

## 4.1 产品定位 / 护城河

10/10 目标：从“多模型视频工具”升级为“AI-native Film Production Runtime”。

实施要点：

核心销售对象不是某个模型，而是可控生产：导演语义、约束执行、证据验证、自动修复、成本治理。

对外 API 和 UI 用 capability/quality/profile 表达，而非暴露底层模型参数作为主产品语言。

建立 Hevi Production IR 版本规范，并保证跨 Provider 可编译。

验收门槛：

所有高层功能能映射到同一 Production Graph。

Provider 替换不改变作品语义。

新 workflow 默认以 adapter 方式接入，不创建新生命周期。

## 4.2 系统架构

10/10 目标：单一 canonical state + bounded context + 事件驱动的模块化单体/可拆服务。

实施要点：

先做“模块化单体 + 独立 worker”，不要过早微服务化。

Production、Director、Assets、Execution、Verdict、Billing、Identity 分明确 repository/service 边界。

所有状态变更通过 application service + transaction 写入，路由层不直接改内部 map。

使用 transactional outbox 发布 domain events，避免 DB 成功但事件丢失。

验收门槛：

多实例读写无状态漂移。

服务重启后可从 DB 完整重建前端状态。

架构检查 CI 可禁止跨 bounded-context 私有调用。

## 4.3 Agentic Orchestration

10/10 目标：Agent 不再“自由发挥”，而是在 typed state machine 与预算边界内自主。

实施要点：

将 Agent 输出拆成 PlanDecision、ToolCall、ConstraintChange、RepairDecision 等 typed command。

每个 command 都有 precondition、idempotency_key、expected_cost、expected_gain、rollback/compensation。

Director/Repair 使用 deterministic gate 做边界，LLM 只负责需要推理的部分。

支持 replay：给定 revision + provider snapshot + seeds 能复放决策链。

验收门槛：

每次 agent 决策有 decision_id、inputs hash、model/provider、prompt version、output schema version。

异常不会把 production 卡在未知状态。

可限制最大回合数、最大成本、最大 wall time。

## 4.4 Director Intelligence

10/10 目标：把现有 schema 正式提升为 Production IR，并做 revision + compile。

实施要点：

Concept、Screenplay、Design、SceneStage、ShotPlan 全部版本化；lock 指向不可变 revision_id。

新增 DirectorCompiler：IR → ConstraintGraph + ExecutionPlan，而不是直接拼 prompt。

将 timing、camera、performance、dialogue、blocking 显式建模，避免语义藏在自然语言字段。

上游 revision 变更使用 dependency invalidation 精确失效下游，而不是粗暴清空全部。

验收门槛：

每个 shot 都能追溯其 screenplay scene / design assets / staging / constraints。

IR schema 有 version + migration。

锁定 revision 永不原地修改。

## 4.5 视频生成抽象

10/10 目标：Provider 只是执行能力，不是业务分支。

实施要点：

统一 ProviderCapability：modalities、reference types、audio、max duration、resolution、region、cost model、latency class。

统一 ProviderInvocation / ProviderResult / ProviderError taxonomy。

所有 provider adapter 不允许直接读取业务数据库；仅接受 execution contract。

PromptCompiler 按 provider capability 编译，同一 constraint 可有不同 provider-specific encoding。

验收门槛：

业务层无 provider-specific if/else。

切换 Provider 不需要修改 Director schema。

每次调用有 cost/latency/quality outcome。

## 4.6 角色 / 场景连续性

10/10 目标：从“参考图传下去”升级为显式 Continuity Constraint Graph。

实施要点：

Identity、wardrobe、hairstyle、scene geometry、prop ownership、screen direction、eyeline、lighting continuity 全部建约束。

Shot ingest 时生成 continuity requirements；render 后 Evaluation 逐项验证。

多角色镜头维护 character-to-reference mapping，禁止单一 reference 混淆。

建立 identity embedding / style embedding / optional face features 的版本化锚。

验收门槛：

关键 continuity constraint verification coverage ≥ 95%。

角色身份错配自动阻断 Standard/Cinema。

跨镜头 screen direction/wardrobe 违规可被自动定位。

## 4.7 State / Memory / Context

10/10 目标：所有权威状态持久、可恢复、可审计。

实施要点：

移除 `_WORKS` 为 truth；建立 productions、production_revisions、stage_locks。

统一 TaskRun 和 VideoTask：建议 PostgreSQL ProductionTask；Lite 本地可做 adapter。

Checkpoint 变成 attempt_checkpoint 表/JSONB，绑定 attempt_id 与 artifact hashes。

LLM 上下文不直接存“聊天串”作为真相，而引用 revision/asset/evidence IDs。

验收门槛：

kill -9 / restart 后不丢 production。

4 API 实例看到完全一致状态。

任意页面可通过 production_id 重建。

## 4.8 Verdict / QA / Repair

10/10 目标：质量检查从“是否生成成功”升级为可证据化的交付门。

实施要点：

QualityProfile 编译为 GatePolicy：Economy/Standard/Cinema 三档。

Evaluation 分 deterministic、embedding、VLM、human 三类，均保留 evidence URI。

Violation 进入统一 taxonomy（identity/style/anatomy/timing/audio/continuity/safety/delivery/provider）。

RepairController 计算 expected_gain / expected_cost / attempts_left，决定重试、局部修、降级或人工。

验收门槛：

Cinema 必需 gate 检测失败本身视为 failure，不得 None 放行。

每个失败 shot 有 machine-readable diagnosis。

返修可证明 residual 总体收敛。

## 4.9 Provider Portability

10/10 目标：动态策略替代写死 fallback。

实施要点：

Provider 状态由 HealthService 周期采样：availability、quota、balance、p95 latency、error rate。

OutcomeStore 汇总 quality by task type / model / resolution / reference mode。

Policy Engine 使用 hard filters + weighted scoring + exploration budget。

现场状态进入配置/数据库，不进入源码注释逻辑。

验收门槛：

删除硬编码“唯一有余额 provider”策略。

Provider 下线无需发版。

路由决策可解释：为什么选它、备选是谁。

## 4.10 Cost / Scheduling

10/10 目标：从多层熔断升级为预算分配 + 资源调度。

实施要点：

ProductionBudget → StageBudget → AttemptBudget；Retake 单独预算。

Scheduler 同时考虑 GPU class、VRAM、provider quota、deadline、priority、expected cost。

对长任务做 reservation；实际成本回写 ledger。

估价模型持续用真实 outcome 校准。

验收门槛：

任何超支都有可解释归因。

任务开始前能给 P50/P90 成本区间。

Cinema 返修不会无限烧钱。

## 4.11 Reliability / Observability

10/10 目标：多实例安全、可诊断、可恢复。

实施要点：

API、scheduler、worker 分离；worker claim 生成 lease。

heartbeat 续租；lease 超时才 recovery；恢复使用 attempt status + checkpoint。

Event Bus 负责状态广播，WebSocket Gateway 只是订阅者。

OpenTelemetry trace 串联 production_id/task_id/attempt_id/provider_call_id。

DLQ、retry policy、circuit breaker、idempotency、rate limit 均统一。

验收门槛：

滚动部署不误杀任务。

单节点故障后任务可在另一 worker 接管。

99% 的失败能从 trace + evidence 定位。

## 4.12 Test / Engineering / SaaS Readiness

10/10 目标：从“测试很多”升级为“生产不变量被自动验证”。

实施要点：

新增 state-machine property tests、migration tests、contract tests、chaos tests、multi-worker tests。

安全扫描 High/Critical 阻断；SBOM、secret scan、container scan。

Alembic migration 成为唯一生产 schema 管理；禁止 create_all 充当生产迁移。

多租户 row ownership、artifact prefix、credit ledger、audit log 做端到端隔离测试。

验收门槛：

CI 能阻止新内存 truth、新裸 provider 调用、新独立 lifecycle。

蓝绿/滚动发布通过 integration gate。

RPO/RTO、备份恢复每季度演练。

# 5. Canonical Production Data Model

建议不要继续把更多状态塞进 video_tasks.config_json。JSONB 可以保留 provider-specific payload，但核心关系必须拥有稳定的关系型字段和外键。

## 5.1 核心实体

| 表/实体 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| productions | id, user_id, type, status, quality_profile, budget, active_revision_id, created_at | 一件作品的稳定身份 |
| production_revisions | id, production_id, parent_id, revision_no, status, reason, created_by | 不可变导演版本 |
| director_documents | revision_id, kind, schema_version, content_json, content_hash | Concept/Screenplay/Design/Stage/ShotPlan |
| stage_locks | production_id, stage, revision_id, locked_by, locked_at | 锁定指针，不修改 revision 内容 |
| assets | id, production_id, kind, logical_name, active_revision_id | 角色/场景/道具/声音/风格身份 |
| asset_revisions | id, asset_id, uri, metadata, embedding_refs, hash | 资产版本 |
| constraints | id, revision_id, scope_type, scope_id, type, severity, payload, source_ref | 统一约束图 |
| constraint_dependencies | constraint_id, depends_on_id | 约束依赖 |
| execution_plans | id, production_id, revision_id, plan_version, status, compiled_at | 可执行 DAG |
| execution_nodes | id, plan_id, op_type, capability, requirements, dependencies, state | DAG 节点 |
| tasks | id, production_id, plan_id, priority, deadline, status | 调度单元 |
| attempts | id, task_id, worker_id, lease_until, provider, model, seed, status, cost, started/ended | 一次真实执行 |
| attempt_checkpoints | attempt_id, checkpoint_type, payload, artifact_refs, created_at | 断点/接管 |
| artifacts | id, production_id, kind, uri, sha256, media_type, metadata, created_by_attempt | 统一产物清单 |
| artifact_relations | parent_artifact_id, child_artifact_id, relation_type | 派生图/provenance |
| evaluations | id, scope, target_id, evaluator, rule, status, score, evidence_artifact_id | 可验证结果 |
| violations | evaluation_id, taxonomy, severity, message, repairable | 失败分类 |
| repair_plans | id, production_id, violation_set_hash, action, expected_gain, max_cost, status | 返修决策 |
| domain_events | id, aggregate_type, aggregate_id, type, payload, created_at, published_at | outbox/event stream |

## 5.2 状态机

Production:
DRAFT → PREPRODUCTION → READY → PRODUCING → REVIEWING → DELIVERED
                                      ↘ FAILED / CANCELLED

Revision stage:
DRAFT → VALIDATED → LOCKED → SUPERSEDED

Task:
PENDING → QUEUED → CLAIMED → RUNNING → VERIFYING → COMPLETED
                       ↘ RETRY_WAIT ↗        ↘ FAILED

Attempt:
CREATED → LEASED → RUNNING → SUCCEEDED
                     ↘ CHECKPOINTED → INTERRUPTED → RESUMED(new attempt)
                     ↘ FAILED / CANCELLED

## 5.3 幂等约束

API 所有创建/提交操作接受 Idempotency-Key，服务端保存 request_hash + response_id。

ExecutionNode 使用 deterministic node_key = hash(plan_revision + scope + operation + inputs)。

Attempt 不能靠 status 字符串判断所有权，必须同时校验 active lease。

Artifact commit 使用 sha256 + logical role 去重；相同输入与 deterministic operation 可命中 cache。

Billing consume/refund 必须绑定 immutable ledger_entry + attempt/task external_ref，避免重复扣退。

# 6. 分布式 Runtime：API / Scheduler / Worker / Lease

## 6.1 目标进程拓扑

hevi-api (N replicas)
   │ HTTP / WS handshake
   ▼
PostgreSQL + Outbox
   │
   ├── hevi-scheduler (1 leader or lease-elected)
   │      └── creates queue decisions / reservations
   │
   ├── Event Bus (Redis Streams / NATS / Kafka later)
   │      └── WS Gateway / dashboard consumers
   │
   └── hevi-worker pools
          ├── cpu-worker
          ├── gpu-video-worker
          ├── gpu-audio-worker
          └── cloud-provider-worker

## 6.2 Worker Lease 协议

1.  Worker 原子 claim 一个 queued task，同时创建 attempt，写 worker_id、lease_token、lease_until。

2.  Worker 每 15~30 秒 heartbeat，只有 lease_token 匹配才允许续租。

3.  执行中的 side-effect operation 在 provider call 前记录 attempt step + idempotency key。

4.  进程退出时尽量写 CHECKPOINTED/INTERRUPTED；来不及也不影响恢复。

5.  Recovery Service 只扫描 lease_until < now 且 heartbeat stale 的 RUNNING/CLAIMED attempt。

6.  Recovery 根据 checkpoint 与 operation idempotency 决定 resume、新 attempt 或人工处理。

7.  旧 worker 即使“复活”也因 lease_token 失效不能写最终状态，杜绝 split-brain。

## 6.3 关键 SQL claim 语义

WITH next_task AS (
  SELECT id
  FROM production_tasks
  WHERE status = 'queued'
    AND available_at <= now()
  ORDER BY priority DESC, queued_at ASC
  FOR UPDATE SKIP LOCKED
  LIMIT 1
)
UPDATE production_tasks t
SET status='claimed', claimed_at=now()
FROM next_task n
WHERE t.id=n.id
RETURNING t.*;

随后在同一事务内插入 attempt 与 lease。不要把 claim、attempt creation、billing reservation 拆成相互独立且无补偿的写操作。

## 6.4 BackgroundTasks 的使用边界

只允许轻量、可丢失的后处理：发送无关键通知、刷新 cache。

禁止用 FastAPI BackgroundTasks 承担计费后的真实 production execution。

所有付费/长时/需要恢复的工作必须进入持久队列和 attempt 模型。

# 7. Constraint Graph 与 Constraint Coverage

这是 Hevi 从 9 分走向 10 分的核心护城河。导演 IR 不应该直接变成 prompt，而应该先编译成约束，再由 provider compiler 消费。

## 7.1 Constraint 基础结构

Constraint {
  id, type, severity, scope,
  source_revision_id, source_path,
  payload,
  compile_required: true,
  verification_required: true,
  fallback_policy,
  version
}

Examples:
identity(character=liu_bei, anchor_asset=...)
wardrobe(character=liu_bei, outfit=plain_robe)
eyeline(shot=23, actor=A, target=B, phase=0.2-0.8)
blocking(shot=23, actor=A, screen_position=left)
camera(shot=23, framing=medium_close, movement=slow_push)
dialogue_sync(line=..., speaker=..., timing=...)

## 7.2 Constraint 生命周期

Director Decision
      ↓ derive
Constraint
      ↓ compile
ProviderInstruction / Control Inputs
      ↓ consume
Attempt
      ↓ produce
Artifact
      ↓ evaluate
Evidence + Evaluation
      ↓
PASS / Violation → RepairPlan

## 7.3 Constraint Coverage 指标

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| Derivation Coverage | 应生成约束的导演字段中，实际生成 constraint 的比例 | ≥ 99% |
| Compilation Coverage | compile_required constraint 被 provider compiler 编译的比例 | ≥ 98% |
| Consumption Coverage | 已编译约束被真实 attempt 记录为 consumed 的比例 | ≥ 97% |
| Verification Coverage | verification_required constraint 有 Evaluation 的比例 | Standard ≥90%；Cinema ≥98% |
| Pass Rate | 经验证约束的通过比例 | 按类型分布，不设统一伪目标 |
| Silent Drop Rate | 锁定约束既未编译也未显式标记 unsupported 的比例 | 0% |

## 7.4 Unsupported Constraint 必须显式化

某 Provider 不支持 camera curve/多参考图/原生中文音频时，不能静默丢掉。Compiler 必须返回 unsupported constraints；Policy Engine 重新选 Provider，或根据 QualityProfile 走 degrade rule。Cinema 模式默认不允许关键约束降级。

# 8. Provider Policy Engine

## 8.1 Provider Capability Schema

| 类别 | 示例字段 |
| --- | --- |
| 静态能力 | t2v/i2v/r2v、multi_reference、native_audio、max_duration、resolution、fps、aspect ratios、seed support |
| 动态健康 | up/down/degraded、5m error rate、403/quota rate、p50/p95 latency、queue time、balance/quota |
| 经济性 | estimated $/sec、image cost、audio cost、minimum charge、egress |
| 质量历史 | identity score、anatomy pass、continuity pass、human accept rate，按 task class 分桶 |
| 资源属性 | local/cloud、GPU class、VRAM、region、concurrency limit、warm/cold |

## 8.2 路由算法

candidates = hard_filter(requirements)

score(p) =
  w_quality  * quality_prior(p, task_class)
+ w_latency  * latency_score(p)
+ w_cost     * cost_score(p)
+ w_health   * health_score(p)
+ w_capacity * capacity_score(p)
- risk_penalty(p)

selected = argmax(score)
reserve fallback = next candidates

Economy: cost weight ↑
Fast: latency weight ↑
Cinema: quality + constraint support weight ↑

## 8.3 探索与数据飞轮

保留 2%~5% exploration budget，在非关键或候选双变体中试用新 Provider。

所有 outcome 回写 ProviderOutcomeStore，禁止人工凭印象维护“哪个模型最好”。

路由规则版本化，Attempt 保存 policy_version 与 candidate scores，便于回放和 A/B。

# 9. Verdict / QA / Autonomous Repair

## 9.1 GatePolicy 三档

| Gate | Economy | Standard | Cinema |
| --- | --- | --- | --- |
| Artifact 存在/可解码 | Fail-closed | Fail-closed | Fail-closed |
| 身份一致性 | 警告/低阈 | Fail-closed（主角） | Fail-closed（全部重要角色） |
| 服装/场景 continuity | 抽检 | 关键镜检查 | 全关键约束验证 |
| VLM anatomy/artifact | 仅 Tier0 报警触发 | 风险镜触发 | 关键镜全检/双检 |
| 音画同步/对白完整 | 基础确定性 | Fail-closed | Fail-closed + evidence |
| 频闪/黑场/死空档 | 可警告 | 高严重度 Fail-closed | Fail-closed |
| 检查器失败自身 | 可 fail-open 并记录 | 核心 gate fail-closed | 必需 gate 全 fail-closed |
| 人工审批 | 可选 | 最终成片可选 | 关键项目强制/可配置 |

## 9.2 Failure Taxonomy

IDENTITY_MISMATCH
WARDROBE_MISMATCH
SCENE_CONTINUITY
SCREEN_DIRECTION
EYELINE_VIOLATION
ANATOMY_ARTIFACT
CAMERA_CONTRACT
ACTION_MISSING
DIALOGUE_MISSING
LIPSYNC_DRIFT
AUDIO_QUALITY
TIMING_PACING
STYLE_DRIFT
PROVIDER_FAILURE
QUOTA_OR_BALANCE
DELIVERY_INTEGRITY
SAFETY_POLICY

## 9.3 Repair Controller

for violation_set in failed_scope:
    actions = diagnose(violation_set)
    candidates = [
      regenerate_same_provider,
      retry_new_seed,
      recompile_prompt,
      replace_reference,
      switch_provider,
      local_edit,
      rollback_revision,
      human_review
    ]
    choose max(ExpectedQualityGain / ExpectedCost)
    subject to attempts_left, budget_left, deadline

stop when:
  gates pass
  OR convergence stable
  OR budget exhausted
  OR divergence detected → degrade/human

## 9.4 收敛度量

每轮记录 residual severity sum，而不仅是 residual_count。

监控 new_failure_rate：返修不能修 A 坏 B。

计算 marginal_gain = score_delta / cost_delta。

连续两轮 marginal_gain 低于阈值时停止重掷。

高价 Provider 的重试必须有显式 expected gain 理由。

# 10. Artifact Provenance 与可复现性

## 10.1 Artifact 不再只是 path

Artifact {
  id, kind, uri, sha256, media_type, bytes,
  production_id, revision_id,
  created_by_attempt_id,
  logical_role,
  metadata,
  created_at
}

ArtifactRelation {
  parent_id, child_id, relation_type
}
// DERIVED_FROM / COMPOSED_FROM / REFERENCE_FOR / EVIDENCE_FOR

## 10.2 最终成片可追溯链

final.mp4
  ├── shot_001_v2.mp4
  │     ├── keyframe_001_v4.png
  │     │      ├── character_asset_rev_8
  │     │      └── scene_asset_rev_3
  │     └── audio_line_001.wav
  └── shot_002_v1.mp4

Every node → attempt → provider/model/seed/config → revision → constraints → evaluations

## 10.3 存储策略

SaaS：S3/MinIO 为权威；worker 本地只做 scratch。

使用 content-addressed hash 识别重复大文件，可做 dedup/cache。

大 artifact 生命周期策略：raw attempts 30~90 天，selected/final 长期；政策可按租户配置。

下载必须通过授权层生成 signed URL，不直接暴露文件系统路径。

# 11. Cost / Budget / Scheduling

## 11.1 Budget Envelope

ProductionBudget $100
├── Preproduction $5
├── Asset Build   $20
├── Rendering     $55
├── Audio/Post    $10
└── Retake Pool   $10

StageBudget can borrow only under policy;
Retake Pool cannot silently consume base rendering budget.

## 11.2 预算数据结构

| 层级 | 字段 |
| --- | --- |
| Production | hard_limit, soft_limit, reserved, spent, remaining |
| Stage | category, allocation, spent, borrow_policy |
| Attempt | estimated_cost, reserved_cost, actual_cost, currency, provider_cost_ref |
| Ledger | type=reserve/consume/release/refund/adjustment, external_ref, immutable |

## 11.3 调度优先级

Scheduler 的目标函数应该同时考虑 priority、deadline、resource fit、warm model、provider quota、expected cost、tenant fairness。GPU 本地任务可采用 weighted fair queue + resource bin-packing；云 Provider 采用 concurrency token + rate limit。

# 12. Observability、SLO 与运维

## 12.1 Trace 统一上下文

trace_id
production_id
revision_id
plan_id
task_id
attempt_id
node_id
provider_call_id
artifact_id
evaluation_id

## 12.2 核心 Metrics

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 业务 | productions_started/completed, delivery_success_rate, human_accept_rate |
| 质量 | constraint coverage, gate pass rate, repair rounds, divergence rate, score delta |
| 执行 | queue latency, attempt duration, retries, worker utilization, lease expirations |
| Provider | success/error/403/quota, p50/p95 latency, cost/sec, quality by task class |
| 成本 | estimate error, actual spend, retake ratio, cost per accepted minute |
| Artifact | commit failures, missing artifact, object-store latency, cache hit rate |
| SaaS | API p95, 5xx, WS lag, tenant throttles, DB pool saturation |

## 12.3 建议 SLO

| SLO | 目标 |
| --- | --- |
| Production API availability | ≥ 99.9%（不等同模型 Provider 可用率） |
| Task state durability | 已提交状态 99.99% 不因进程重启丢失 |
| Event propagation | p95 < 2s；事件可重放 |
| Duplicate execution | < 0.1%，且计费侧为 0 重复扣款 |
| Artifact integrity | 已标 completed 的主 artifact 可用率 100% |
| Recovery | worker crash 后 2 min 内发现，10 min 内进入 resume/retry/human 状态 |

## 12.4 Dashboard 必须回答的 6 个问题

1.  这件作品现在在哪个 stage？

2.  哪个 task/attempt 在执行？谁拥有 lease？

3.  为什么选这个 Provider？

4.  已经花了多少钱，剩余预算多少？

5.  哪些约束没有被编译/验证？

6.  当前失败是什么、证据在哪里、下一步 repair 是什么？

# 13. 安全、权限与供应链

所有 production/assets/artifacts 查询必须强制 tenant/user ownership，不靠前端过滤。

Provider API key 放 secret manager/env injection；严禁进入 decision trail、artifact metadata、日志。

对用户上传内容做 MIME/size/decoder 验证；媒体处理进程隔离，避免解析器攻击影响 API。

Artifact 通过 signed URL + short TTL；对象存储 prefix 使用 tenant_id/production_id 隔离。

LLM/VLM 外发数据做 provider privacy policy 标记；高隐私项目可 route 到 local-only capability。

生产 DB 使用 Alembic；备份加密；恢复演练；账务 ledger 不可变。

CI 加 gitleaks/secret scan、pip-audit 高危阻断、npm audit high、Trivy/Grype container scan、SBOM。

# 14. 测试、CI/CD 与发布门

## 14.1 在现有 CI 基础上新增 8 类测试

| 测试 | 必须覆盖 |
| --- | --- |
| State machine property test | 非法状态转换、lock/rollback、幂等重复请求 |
| Multi-process integration | 4 API + 2 worker + WS gateway，状态一致与事件到达 |
| Lease chaos test | kill worker、network partition、stale heartbeat、旧 worker 复活 |
| Provider contract test | 所有 adapter 统一 error/result/cost/capability shape |
| Constraint compiler test | 每个 IR 字段生成/编译/unsupported 都有确定结果 |
| Replay test | 固定 revision + mocked provider 能重放 plan/decision/evaluation |
| Migration test | 从旧 video_tasks/TaskRun/_WORKS fixture 迁移后语义不丢 |
| Load/SOAK | 队列 1k 任务、WS 连接、DB pool、对象存储、rate limits |

## 14.2 新增 CI 架构不变量

FAIL CI if:
- production code introduces new process-level dict as persistent state
- route directly invokes Provider SDK outside approved gateway
- new production route bypasses ProductionRequest/TaskService boundary
- locked revision is mutated in-place
- artifact completion is marked without committed artifact hash/URI
- billable task runs through FastAPI BackgroundTasks
- provider policy hardcodes account balance / local machine status
- required constraint is silently dropped
- High/Critical dependency vulnerability is unwaived

# 15. 目标部署拓扑

## 15.1 单机开发模式

docker compose
├── hevi-api (1)
├── hevi-scheduler (1)
├── hevi-worker (1)
├── postgres
├── redis/nats
└── minio

SQLite Local Mode: only when explicitly HEVI_LOCAL_MODE=1

## 15.2 生产模式

Load Balancer
   │
   ├── hevi-api x N
   └── ws-gateway x N

PostgreSQL HA
Redis/NATS
S3/MinIO

Scheduler x 2 (leader lease)
Workers:
  cloud-exec x N
  cpu-post x N
  gpu-h3 x M
  gpu-audio x K

Observability:
  OTEL Collector → Prometheus/Grafana + Loki/Tempo

## 15.3 不建议现在做的事情

不要为了“看起来云原生”把每个 hevi 目录拆成微服务。先完成边界和事件契约。

不要同时维护 SQLite 和 PostgreSQL 两套 SaaS truth。

不要引入 Kafka 作为前提；Redis Streams/NATS/Postgres outbox 足够时先用简单方案。

不要为每个新模型增加新的 Task 类型/状态机。

# 16. 迁移路线图与迭代批次

建议以“可持续上线、每批可回滚”为原则。以下按 10 个迭代批次组织，不依赖固定日历；每一批结束都应能够独立验收。

| 批次 | 主要工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| P0-1 Canonical Production 表与 Repository | 新增 productions/revisions/stage_locks；Director `_WORKS` 双写 shadow；读仍走旧路径。 | schema + migration + repository tests |
| P0-2 Director 状态切主库 | 所有 director-pipeline API 改读 PostgreSQL；移除 `_WORKS` 权威性。 | 4 API worker 一致读取，同 production 重启不丢 |
| P0-3 Task Truth 收敛 | 定义 VideoTask/TaskRun 映射；SaaS 统一到 PostgreSQL；SQLite 仅 Local adapter。 | dashboard/task API 不再依赖双 truth |
| P0-4 Runtime 分离 | FastAPI lifespan 不再启动生产 worker；新增 worker entrypoint/scheduler entrypoint。 | API 扩到 N 实例不增加执行器 |
| P0-5 Lease/Heartbeat/Recovery | attempt/lease/checkpoint/ownership；替换“running=僵尸”逻辑。 | 滚动升级零误杀，crash 可接管 |
| P1-1 Event Bus + WS Gateway | outbox + consumer；进程内 WS 单例降为连接层。 | 跨实例进度 p95<2s，可重放 |
| P1-2 Constraint Graph/Compiler | 先覆盖 identity/wardrobe/scene/eyeline/camera/dialogue 6 类。 | silent drop=0，coverage dashboard |
| P1-3 Artifact Store/Provenance | ArtifactManifest 升级为 DB+S3，legacy path 自动投影。 | completed 必有 hash+URI+provenance |
| P1-4 Dynamic Provider Policy | capability/health/cost/quality store + policy version。 | 下线 provider 无需发版，路由可解释 |
| P2 Autonomous Repair | GatePolicy + taxonomy + repair controller + convergence budget。 | 关键失败能自动局部修复并证明收敛 |

## 16.1 迁移原则

优先 shadow-write、read-compare，再切读；不要一次删除旧模型。

每个 legacy 路由标注 deprecation + canonical replacement；用 API inventory 自动检查。

迁移期对相同 production 做双状态一致性 metrics，一旦 mismatch > 0 立即报警。

不要让“兼容层”永久存在；每批必须定义删除旧代码的条件。

# 17. Repo 级改造清单

| 现有位置 | 动作 | 目标位置/说明 |
| --- | --- | --- |
| hevi/api/routers/director_pipeline.py | 拆除 `_WORKS` truth；路由变薄 | 调用 ProductionDirectorService + repositories |
| hevi/core/db.py / core/models.py | SQLite 变 LocalMode adapter | SaaS 主状态迁移 PostgreSQL |
| hevi/tasks/models.py | 扩展/迁移 | ProductionTask + Attempt + Lease；保留兼容 view |
| hevi/tasks/checkpoint.py | 从内存 Store 升级 | attempt_checkpoints repository |
| hevi/queue/worker.py | 改为独立 worker 进程 | 去除“启动即把 running 全标 failed” |
| hevi/api/main.py | lifespan 只做 API 初始化 | 不启动生产 worker/prober |
| hevi/core/ws_manager.py | 仅管理本进程 socket | 事件来源改 Event Bus consumer |
| hevi/providers/registry.py | 保留 adapter 注册 | 策略/余额/健康移出 registry |
| hevi/resilience/fallback_chain.py | 降级为 PolicyEngine fallback executor | 链来自 policy decision，不硬编码现场事实 |
| hevi/production/contracts.py | 扩展为 canonical entry | ProductionIntent/ExecutionRequirements |
| hevi/production/artifacts.py | 升级 | ArtifactRepository + object storage + provenance |
| hevi/verdict/* | 统一 Evaluation API | GatePolicy/Violation/RepairController |
| hevi/director/pipeline_schemas.py | 版本化 | Production IR schema + migration + compiler |
| hevi/cost/* | 保留已有熔断 | 增加 BudgetEnvelope/Reservation/Ledger |
| .github/workflows/ci.yml | 加强 | 新增架构不变量、安全阻断、multi-process tests |

## 17.1 建议新增 package

hevi/production_graph/
  models.py
  repository.py
  service.py
  revisions.py
  state_machine.py
  events.py

hevi/constraints/
  models.py
  derive.py
  compiler.py
  coverage.py

hevi/execution/
  scheduler.py
  attempts.py
  leases.py
  recovery.py
  idempotency.py

hevi/provider_policy/
  capabilities.py
  health.py
  outcomes.py
  scoring.py
  policy.py

hevi/artifact_store/
  repository.py
  object_store.py
  provenance.py

hevi/quality/
  gate_policy.py
  evaluation.py
  taxonomy.py
  repair_controller.py

# 18. 10/10 最终验收矩阵

| 验收项 | 测试场景 | 10/10 门槛 |
| --- | --- | --- |
| 架构单一真相 | 重启、4 API 实例、2 worker 同时运行，production/revision/task 状态一致 | 必须通过 |
| Director 持久化 | 锁定到 ShotPlan 后 kill 所有服务，恢复后继续 produce，不丢锁/内容 | 必须通过 |
| Lease 安全 | worker A 运行中启动 worker B/滚动部署，不误判 zombie；A crash 后 B 可接管 | 必须通过 |
| WS/Event | 任意 worker 更新状态，任意 API/WS 实例连接的客户端均 <2s 收到 | 必须通过 |
| Billing 幂等 | 重复 submit/retry/recovery 不重复扣款/退款 | 0 重复 |
| Artifact | completed task 主产物 100% 有 DB record + sha256 + object URI | 100% |
| Constraint silent drop | 所有 required constraint = compiled/unsupported/degraded 三态之一 | 0 silent drop |
| Constraint verification | Cinema required constraints 有 evidence 的比例 | ≥98% |
| Provider 可迁移 | 关闭当前 terminal provider，不发版即可动态切路由 | 必须通过 |
| QA fail policy | Cinema 关键 evaluator 故障时不能误交付；Economy 可按策略放行并记录 | 必须通过 |
| Repair | 注入身份错配/音频缺失/scene drift，系统产生 taxonomy + scoped repair | ≥90% 测试集 |
| Convergence | 返修达到 gate 或在预算/发散阈值停止，不无限重试 | 100% 有停止原因 |
| Cost | 每个生产可追溯 estimate/reservation/actual/refund；P90 estimate error | <20% |
| Trace | 任意失败可从 production_id 关联到 attempt/provider/artifact/evaluation | 100% 核心链 |
| CI | 新增内存 truth、裸 provider、付费 BackgroundTask、required constraint 丢失会 fail | 必须通过 |
| 安全 | High/Critical 依赖漏洞无 waiver 时阻断；租户跨读测试失败即阻断 | 必须通过 |
| DR | 从数据库备份 + object store 恢复生产元数据与最终 artifact | RPO≤15m, RTO≤2h |
| 负载 | 1k queued tasks / 100 WS / 多 worker 下无 double execution/DB lock 风暴 | 必须通过 |

最终判定规则：只有当所有 P0 验收、数据一致性、租约安全、Artifact 完整性和 required constraint silent drop=0 全部满足后，才建议把架构维度评为 10/10。功能很多不能抵消状态和恢复正确性。

# 附录 A. 建议表结构与事件契约

## A.1 Production Event Envelope

{
  "event_id": "uuid",
  "event_type": "attempt.completed",
  "schema_version": 1,
  "occurred_at": "2026-08-24T...Z",
  "aggregate_type": "production",
  "aggregate_id": "...",
  "production_id": "...",
  "revision_id": "...",
  "task_id": "...",
  "attempt_id": "...",
  "trace_id": "...",
  "payload": {...}
}

## A.2 关键事件类型

production.created
revision.created
stage.locked
stage.invalidated
plan.compiled
task.queued
attempt.leased
attempt.started
attempt.heartbeat
attempt.checkpointed
attempt.completed
attempt.failed
artifact.committed
evaluation.completed
violation.detected
repair.planned
repair.started
production.delivered

## A.3 Constraint Evidence

Evaluation {
  rule_id: "identity.anchor.match",
  constraint_id: "...",
  target_artifact_id: "...",
  evaluator: "clip-face-v3",
  evaluator_version: "3.2.1",
  status: "pass|fail|unknown",
  score: 0.91,
  threshold: 0.82,
  evidence_artifact_id: "contact-sheet/frame/crop",
  details: {...}
}

# 附录 B. ADR / RFC 清单

| 编号 | 主题 |
| --- | --- |
| ADR-001 | PostgreSQL 作为 SaaS Production Truth；SQLite 仅 Local Mode |
| ADR-002 | API 与 billable Worker 分离 |
| ADR-003 | Attempt Lease/Heartbeat/Recovery 协议 |
| ADR-004 | Transactional Outbox + Event Bus |
| ADR-005 | Immutable Production Revision + Stage Lock |
| ADR-006 | Constraint Graph / Compiler / Coverage |
| ADR-007 | Artifact Store + Provenance |
| ADR-008 | Provider Capability + Policy Engine |
| ADR-009 | QualityProfile → GatePolicy |
| ADR-010 | Autonomous Repair Budget / Convergence |
| ADR-011 | Billing reservation/consume/refund 幂等 |
| ADR-012 | Legacy routes deprecation policy |
| RFC-013 | Production IR schema v1 与 migration 规范 |
| RFC-014 | SLO/Tracing/Metric naming |
| RFC-015 | Local GPU Resource Scheduler |

# 附录 C. 审计依据与基线文件

本方案基于对当前主分支关键实现的代码级审计；以下列出用于判断的主要文件/基线，便于实施时回查。

| 文件 | 审计用途 |
| --- | --- |
| hevi/api/routers/director_pipeline.py | Director 五级/六级流水线、`_WORKS` 内存状态、produce/season/gate。 |
| hevi/director/pipeline_schemas.py | Concept/Screenplay/Design/Shot/Performance/Camera 等导演 IR。 |
| docs/specs/SPEC-003-mainline-director-pipeline.md | 导演强制锁定链与上游回退语义。 |
| hevi/production/contracts.py | ProductionRequest 与 ExecutionBinding canonical boundary。 |
| hevi/production/execution.py | oservi stateless execution bridge，TaskService 作为持久/调度 owner 的方向。 |
| hevi/production/artifacts.py | ArtifactManifest 与 legacy result_video_path 双轨。 |
| hevi/production/capabilities.py | truthful capability catalog。 |
| hevi/providers/registry.py | Provider Registry、LLM/video/audio provider 装配。 |
| hevi/resilience/fallback_chain.py | fallback + health，但存在现场余额/账户状态硬编码。 |
| hevi/cost/circuit_breaker.py | 单任务、累计、日预算、季预算。 |
| hevi/tasks/models.py / repository.py | PostgreSQL video_tasks/shot_states 与 SKIP LOCKED claim。 |
| hevi/tasks/checkpoint.py | Checkpoint 决策与内存 Store。 |
| hevi/queue/worker.py | QueueWorker 与启动 zombie recovery。 |
| hevi/core/db.py / core/models.py / workspace.py | v9.1 SQLite TaskRun、WorkspaceManager 第二套状态体系。 |
| hevi/core/ws_manager.py | 进程级 WebSocket connection singleton。 |
| hevi/api/main.py | FastAPI lifespan 启动 QueueWorker/BalanceProber。 |
| Dockerfile | uvicorn `--workers 4` 的生产进程模型。 |
| hevi/verdict/scorecard.py | 身份/风格/VLM 候选评分与 fail-open 退化。 |
| hevi/verdict/delivery_gate.py | 交付门 deterministic checks 与 None 非阻断策略。 |
| hevi/verdict/convergence.py | 返修收敛/震荡/发散判断。 |
| .github/workflows/ci.yml | Ruff/mypy/pytest 80%/架构检查/前端 build。 |

参考近期主分支合并基线：2026-08-16 的大合并记录显示 strict mypy、架构检查、pytest（1957 passed）和前端测试/构建全绿。该基线说明 Hevi 的工程纪律已经足够支撑本方案，下一阶段重点应是架构收敛而不是增加更多测试数量本身。

# 结语

Hevi 现阶段最稀缺的不是模型，而是把已有 Director/Provider/Verdict/Cost/Task 能力收敛成一个“可证明正确”的生产运行时。完成 P0 后，Hevi 会从强单机工程跨入真正的 Production-grade Agent Runtime；完成 Constraint Graph、动态 Provider Policy 和 Autonomous Repair 后，才形成难以被“多接几个模型”的竞品复制的护城河。

一句话实施原则：所有新增功能都必须先回答：它属于哪个 Production entity？状态存在哪里？由哪个执行节点消费？生成了什么 Artifact？由什么 Evaluation 验证？失败如何 Repair？若这六个问题没有答案，不进入主线。